# Администрация Сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район

# Республики Башкортостан

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 марта  2019 года                                                                                   №  7

# О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов,

других сооружений к пропуску паводка 2019 года  на террии Сельского  поселения  Бадряшевский  сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. Федерального закона от 23.06.2016 года № 218-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п. 7 ч.1 ст.15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред.Федерального закона от 28.12.2016 года № 501-ФЗ), Постановлением Администрации муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан от 07.03.2019 г. № 447 «О подготовке и проведении весеннего паводка 2019 г.»,  п.8 ч.1 ст.4  Устава сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья, обеспечения своевременной эвакуации населения и материальных ценностей из затопляемых территорий

постановляю:

1. Утвердить:

-  состав  противопаводковой  комиссии Сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан (приложение № 1)

-   план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Сельского поселения Бадряшевский сельсовет муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

# Глава Сельского поселения

Бадряшевский сельсовет:                                                    Ф.Х.Балагутдинов

Приложение №1 к постановлению

Главы Сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

Муниципального района

Татышлинский район

Республики Башкортостан

От 11 марта 2019 г. № 7

Состав  противопаводковой  комиссии Сельского поселения Бадряшевскийсельсовет Муниципального района Татышлинский район

Республики Башкортостан

Балагутдинов Ф.Х.- глава сельского  поселения;

Балагутдинова Райса Раисовна –  глава  КФХ Балагутдинова Р.Р.

Харисов Сагит Мидхатович – зоотехник.

Мухаметьянов Ришат Борисович- тракторист, ЮМЗ-6.

Вагапов Радмир Исмагилович- тракторист, ДТ-75

Хазипов Мирзихат Шафикович- строитель.

Хазипов Мидхат Шафикович-строитель.

Управляющий делами СП Бадряшевский

Сельсовет МР Татышлинский район РБ:                                            А.Ф. Галимуллина

Приложение № 2 к постановлению

Главы Сельского поселения

Бадряшевский сельсовет

Муниципального района

Татышлинский район Республики

Башкортостан от 11 марта 2019 г. № 7

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

По безаварийному пропуску весеннего половодья на территории муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан в 2019 г.

| Наименование мероприятия | Срок | исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1.Подготовка гидротехнических сооружений, водоемов безаварийному пропуску половодья | до 2 апреля | Глава сельского поселения |
| 2. Определить населенные пункты, объекты экономики, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных работ | до 25 марта | Администрация Сельского поселения |
| 3.Создать на время половодья запасы топлива и материалы для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов питания и предметов первой необходимости для работников этих предприятий и населения | до 19 марта | Администрация Сельского поселения |
| 4.Очистить оголовки водопропускных труб от снега и льда | до 25 марта | Глава Сельского поселения |
| 5. Своевременно заготовить аварийный запас материалов(мешки,гравий,камень) | до 25 марта | Глава Сельского поселения |
| 6. Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 01 апреля | Администрация Сельского поселения |
| 7. До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние плавательные и спасательные средства | до 01 апреля | Администрация Сельского поселения |
| 8.В целях поддержания экологического равновесия во время весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных промышленных и бытовых отходов, в населенных пунктах, предприятиях АПК, берегах рек, обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемой зоны | в период паводка | Администрация сельского поселения |

Управляющий делами СП

Бадряшевский сельсовет

МР Татышлинский район РБ:                                        А.Ф. Галимуллина